Лабораторная работа №7

Weekly Report: Игры.ру страницы игры | 10.06.2025 – 17.06.2025

Период отчёта: 10.06.2025 – 17.06.2025

Версия тестируемого билда: 0.9.4 beta

Типы тестирования: Smoke Testing, UI Testing, Проверка требований (Functional & Non-Functional), Регрессионное тестирование

Завершенные задачи за период 10.06.2025 – 17.06.2025:

1. Smoke-тестирование страницы игры

2. Проверка соответствия функциональным требованиям

3. Проверка нефункциональных требований: загрузка, адаптивность, доступность

4. Проверка чек-листа и тест-кейсов по описаниям

5. Повторная проверка багов из предыдущих билдов

**Найденные дефекты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bug ID | Заголовок бага | Severity | Priority |
| 1 | Подробное описание не отображается полностью | Major | Low |
| 2 | Комментарии не отображаются полностью | Major | Medium |
| 3 | Не отображаются некоторые скриншоты | Minor | Medium |
| 4 | Неполный список похожих игр | Minor | Low |
| 5 | Кнопка «Добавить в корзину» активна при наличии игры в корзине | Critical | High |
| 6 | Не отображается информация о разработчике | Minor | Medium |
| 7 | Краткое описание длиннее 500 символов и без многоточия | Minor | Low |

Итоги и вывод

* Основной функционал работает, но есть критический дефект, нарушающий бизнес-логику.
* Множество мелких багов связаны с отображением информации и UI.
* Для стабильной версии необходимо устранение как минимум багов #1, #2, #5.

Планы на следующую неделю

* Повторное тестирование после исправлений (#Smoke + Regression)
* Проверка логики кнопки 'Купить”

**Тест-План с анализом рисков**

**Общая информация**

Объект тестирования: Страница с информацией об игре  
Ответственные: QA-инженер – Носков Я.В.  
Среда: Chrome 138+, Firefox 139+, Android 15+, iOS 18.5+

**Область тестирования**

Будут протестированы следующие элементы:  
- Галерея скриншотов  
- Краткое и подробное описание  
- Системные требования (мин./рек.)  
- Жанр и разработчик  
- Комментарии пользователей  
- Блок похожих игр  
- Цена и скидка  
- Кнопка "Добавить в корзину"

**Типы тестирования**

Функциональное тестирование  
UI/UX тестирование  
Smoke-тестирование  
Регрессионное тестирование

**Критерий входа**

Готов билд (v0.9.4 beta)  
Полный перечень требований  
Тестовая учётная запись

**Критерий выхода**

Пройдены 100% smoke-тестов  
Нет критических и блокирующих багов  
Исправлены все Major-баги  
Доля пройденных тестов >95%

**Риски**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Риск** | **Вероятность** | **Влияние** | **План действия** |
| Кнопка 'Добавить в корзину' работает некорректно | Высокая | Критич. | Приоритетная проверка и фикса |
| Могут отсутствовать скриншоты/описания | Средняя | Среднее | Проверка полноты базы перед прогоном |
| Проблемы с адаптивностью на телефонах | Средняя | Высокое | Тестировать на ширине 360px |
| Нет полной документации API | Низкая | Среднее | Коммуникация с разработчиками |

**Инструменты**

Google Chrome DevTools  
Postman  
JIRA для дефектов  
Google Docs

**Сроки**

Подготовка и планирование: 10.06.2025  
Smoke-тестирование: 11.06.2025  
Функциональное тестирование: 12–15.06.2025  
Регрессия: 16–17.06.2025  
Отчётность: 18.06.2025